## Matrice des Risques

Méthode de notation :

- Probabilité (P) : 1 (Très faible) à 5 (Très forte)

- Impact (I) : 1 (Négligeable) à 5 (Critique / Bloquant pour la levée de fonds)

- Score de Criticité : $P \times I$ (Sur 25). Un score supérieur ou égal à 12 est considéré comme Prioritaire.

### 1. Tableau de la Matrice ($P \times I$)

| ID | Description du Risque | P (1-5) | I (1-5) | Criticité (P×I) | Niveau de Risque | Action Préventive (à intégrer au Backlog) | Estimation | Priorité (MoSCoW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | [SCALE] Effondrement de la base de données ou du backend lors d'un pic de connexions simultanées de lycéens. | 4 | 5 | 20 / 25 | 🔴 Critique | Mettre en place un système de cache (Redis) pour les quiz déjà générés et configurer l'auto-scaling horizontal des conteneurs. | 13 SP | Must Have |
| R2 | [A11Y] Non-conformité légale RGAA invalidant le partenariat avec l'État français (ex: lecteur d'écran bloqué sur l'interface). | 3 | 5 | 15 / 25 | 🔴 Critique | Intégrer un linter d'accessibilité automatique dans la CI et réaliser un audit des contrastes et de la navigation clavier. | 8 SP | Must Have |
| R3 | [I18N] Hallucination ou refus du LLM local (Llama 3.2 3B) lorsqu'on lui demande de générer un quiz dans une autre langue (ex: Espagnol). | 4 | 4 | 16 / 25 | 🔴 Critique | Adapter le system prompt pour inclure un paramètre de langue dynamique injecté à la volée (langue_eleve) avec un guardrail de validation. | 5 SP | Must Have |
| R4 | [SCALE] Explosion des coûts d'infrastructure ou saturation de la machine suite à une surcharge de requêtes d'inférence LLM concurrentes. | 3 | 4 | 12 / 25 | 🟡 Moyen | Implémenter une file d'attente asynchrone (Celery/RabbitMQ) pour lisser les demandes de quiz des étudiants. | 8 SP | Should Have |
| R5 | [I18N] Dette technique et code "bricolé" à cause de textes écrits en dur (hardcoded) en français dans le code source du frontend. | 4 | 3 | 12 / 25 | 🟡 Moyen | Externaliser l'intégralité des chaînes de caractères de l'interface dans des fichiers de dictionnaires de traduction i18n (fr.json, en.json). | 5 SP | Should Have |

### 2. Focus sur les Actions Préventives à injecter dans le Product Backlog

Pour que ton livrable soit parfait pour la Direction, chaque action corrective prioritaires ci-dessus se traduit par un ticket concret (User Story / Tâche technique) estimé en Story Points (SP) que vous placerez dans vos prochains Sprints :

- [SCALE] Task : Optimisation & Auto-scaling (13 SP - Must)

Définition du Done : Le système de cache Redis évite de recalculer un quiz identique. Un test de charge (Locust) prouve que l'application tient à 1000 requêtes/min.

- [A11Y] US : Mise en conformité RGAA de l'interface utilisateur (8 SP - Must)

Définition du Done : Un étudiant malvoyant (comme notre nouveau persona Lucia) peut générer et répondre à un quiz uniquement au clavier en utilisant NVDA ou VoiceOver.

- [I18N] US : Prompting LLM multilingue à la volée (5 SP - Must)

Définition du Done : L'API accepte un paramètre lang=es ou lang=en. Le prompt système force Llama 3.2 3B à basculer sa structure de sortie dans la langue demandée.